# ROADMAP E-COMMERCE - COMPARATIVO ENTRE FULL CUSTOM E OPEN-SOURCE

## 🌍 Visão Geral

Objetivo: Lançar uma plataforma de e-commerce robusta e escalável, com dois caminhos possíveis: uma solução totalmente customizada (Full Dev) ou uma baseada em plataformas open-source.

Caminhos possíveis:

- Full Dev: Total controle sobre funcionalidades, com foco em diferenciação e escalabilidade desde o início

- Open-Source: Time-to-market mais curto com base existente e recursos prontos para uso

- Saas: Plataforma pronta de fornecedor de serviços.

## ✅ Roadmap Full Dev

Fase 0 – Alinhamento e Fundamentos (1 semana)

- Imersão no modelo de negócio, canais, personas e metas

- Definição da jornada do cliente e mapa de funcionalidades

- Escolha da stack e arquitetura base (infra, CI/CD)

Fase 1 – Design da Experiência (1 a 2 semanas)

- Protótipos navegáveis (UX/UI responsivo e intuitivo)

- Validação rápida com stakeholders e ajustes iterativos

Fase 2 – Infraestrutura (1 semana)

- Provisionamento de ambiente, segurança e governança

Fase 3 – Desenvolvimento Front-end (2 a 3 semanas)

- Home, busca, produto, carrinho, checkout e conta, etc

- Performance, responsividade e SEO desde a base

Fase 4 – Back-end e Integrações (2 semanas)

- API de gestão de produtos, pedidos, pagamentos e fretes

- Integrações com gateways, logística e notificadores

Fase 5 – Painel Administrativo (1 semana)

- Painel seguro e funcional: produtos, pedidos e relatórios

- Dashboards operacionais e dados para tomada de decisão

Fase 6 – Garantia de Qualidade (1 semana)

- Testes de performance e auditoria de segurança

- Checklist para aprovação final e readiness para lançamento

Fase 7 – Go-Live (1 semana)

- Publicação da loja e painel administrativo com monitoramento

- Ativação de analytics, suporte e canais de atendimento

Fase 8 – Evolução Contínua (contínuo)

- Correções com base em feedback

- Novas funcionalidades conforme dados de uso

## 🧩 Roadmap Open-Source

Fase 1 – Planejamento & Escolha da Stack (1 semana)

- Briefing e requisitos: produtos, pagamentos, integrações, UX, logística

- Análise comparativa de plataformas.

Fase 2 – Setup Técnico da Plataforma (1 a 2 semanas)

- Instalação do core da plataforma escolhida e configuração de banco de dados.

- Customização de tema base e painel administrativo

Fase 3 – Personalização Visual & UX (2 a 3 semanas)

- Implementação responsiva com foco em performance

- Componentes interativos: sliders, filtros, carrosséis, etc.

Fase 4 – Lógica de Negócio & Funcionalidades (2 a 3 semanas)

- Catálogo de produtos: categorias, atributos, SKUs

- Carrinho e checkout: cupons, frete

- Conta do usuário: login, cadastro, histórico

- API de frete: MelhorEnvio, Correios, Frenet via API

- API de Pagamentos: Stripe, MercadoPago, Pagar.me, Pix via Gerencianet

Fase 5 – Integrações e Painel Analitico Avançado (1 a 2 semanas)

- Painel: métricas, filtros, segurança

- Meta Ads, Google Ads: pixel, conversões, GTM

- Logs e notificações: pedidos, falhas, abandono de carrinho

Fase 6 – Testes, QA & Go-Live (1 semana)

- Testes funcionais e técnicos (Lighthouse, GTMetrix)

- Homologação e checklist final

- Migração de DNS, SSL e ambiente de produção

Fase 7 – Pós-lançamento & Monitoramento (contínuo)

- Suporte inicial e correção de bugs

- Monitoramento: logs, erros, Analytics

- Otimização de SEO: URLs, rich snippets, metatags

## 🚀 Roadmap SaaS (Software as a Service)

Fase 0 – Alinhamento e Escolha da Plataforma

- Entendimento do negócio e seleção da solução SaaS ideal (ex.: Shopify, VTEX, Nuvemshop).

Fase 1 – Setup Inicial & Configuração

- Cadastro inicial, domínio, SSL, configuração básica da loja.

Fase 2 – Personalização Visual & UX

- Escolha e customização de temas, ajustes de layout e UX.

Fase 3 – Integrações com Terceiros

- Conexão com meios de pagamento, logística, CRM, marketing.

Fase 4 – Testes e Treinamento

- Validação da loja com usuários, capacitação da equipe operacional.

Fase 5 – Go-Live & Monitoramento

- Publicação, ativação de ferramentas analíticas e monitoramento.

Fase 6 – Evolução & Upgrades

Uso das atualizações automáticas do SaaS e adição de apps/plugins conforme necessidade.

## Matrizes de comparação

| Critérios | Full Dev | OpenSource | SaaS |
| --- | --- | --- | --- |
| Tempo de entrega | Alto (10-12 semanas) | Médio (8-10 semanas) | Curto (4-6 semanas) |
| Controle / Customização | Total | Médio | Limitado |
| Custo inicial | Alto | Baixo a médio | Baixo a médio (assinatura + setup) |
| Manutenção & Suporte | Interna, equipe dedicada | Mista (interno + comunidade) | Externa, suporte do fornecedor |
| Escalabilidade | Alta, flexível | Alta, depende do framework | Escalabilidade gerenciada pelo SaaS |
| Dependência de fornecedor | Baixa | Baixa a média | Alta |
| Atualizações | Internas, controladas | Internas + comunidade | Automáticas pelo fornecedor |
| Capacidade de inovação | Muito alta | Alta, extensível com plugins | Limitada ao roadmap do fornecedor |

Soluções Open Source

As plataformas Open Source oferecem maior flexibilidade e controle, porém requerem maior investimento inicial em infraestrutura e mão de obra especializada.

| Categoria | Descrição | Custo Médio (R$) |
| --- | --- | --- |
| Hospedagem | Servidor VPS ou cloud | 100 |
| Desenvolvimento | Implantação técnica, configuração e ajustes | 5000 |
| Adicionais | Plugins essenciais (SEO, segurança, pagamentos) | 100 |
| Serviços especializados | UI Design, SEO, performance tuning & BI | - |
| Manutenção mensal | Mensalidades de API | 100 |

Total estimado inicial: R$ 5.000

Custos mensais médios subsequentes: R$ 50 a 200

Plataformas SaaS

| Categoria | Descrição |  | Custo Médio (R$) |
| --- | --- | --- | --- |
| Plano mensal |  | Plataforma pronta para uso | 49,90 – 89,90 |
| Setup inicial |  | Implantação técnica, configuração e ajustes | 5000 |
| Adicionais |  | Templates, integrações, treinamentos | 500 |

Total estimado inicial: R$ 5.500
Custos mensais médios subsequentes: R$ 50 a 200

## Conclusão

### 🌟 Benefícios ao Negócio

Full Dev:

- Maior controle e  diferenciação

- Arquitetura sob medida

- Escalabilidade e customização

Open-Source:

- Aceleração do time-to-market

- Ecossistema existente e reutilizável

- Redução de custo inicial

SaaS

- Lançamento rápido

- Custos previsíveis e manutenção simplificada

- Responsabilidade do fornecedor para infraestrutura e segurança

- Amplo ecossistema de plugins e integrações

### ⚖️ Tomada de decisão ampliada

- Time-to-market crítico: SaaS ou Open Source

- Alta customização: Full Dev

- Orçamento baixo: SaaS ou Open Source

- Equipe técnica especializada: Full Dev ou Open Source

- Manutenção simplificada: SaaS

### 🚀 Entregáveis-Chave (Comuns aos 3 caminhos)

- Loja responsiva, funcional e segura

- Painel administrativo com métricas e controle de pedidos

- Integrações com gateways, logística, marketing e analytics

- Estrutura técnica escalável

## Proposta de Alocação Profissional – Fase Pós-Lançamento

#### ⏱ Dedicação Semanal

A alocação prevista para esta fase será de 20 horas semanais, distribuídas conforme abaixo:

| Atividade | Frequência | Estimativa de Horas |
| --- | --- | --- |
| Sustentação técnica e suporte evolutivo | Contínuo | 10 horas |
| Novas implementações e ajustes técnicos | Sob demanda | 6 horas |
| Reunião estratégica de BI / Data-Driven | 1x por semana | 1 hora |
| Levantamento e entrega de indicadores | Contínuo | 3 horas |
| Total semanal estimado |  | 20 horas |

Esta estrutura pode ser revisada conforme a maturidade do projeto ou surgimento de novas demandas prioritárias.

### Custo Estimado

Considerando o valor proporcional para 20 horas semanais é de:

- R$ 3.500,00 por mês

- Valor hora base considerado: R$ 43,75/hora

📊 Benefícios para o Cliente

- Continuidade técnica com profissional já imerso no projeto

- Agilidade nas respostas e ajustes, evitando perda de conhecimento e retrabalho

- Decisões orientadas por dados, com base nos indicadores de vendas, comportamento do usuário e operação

- Monitoramento constante de performance, SEO, integrações e funil de conversão